## Slide 1: Gerenciando a Atividade de Teste

## Slide 2: Introduçao
Objetivo do Grupo de Teste:
  O principal objetivo do grupo de teste é procurar e reportar más noticias!
  Seus achados podem convencer a gerência a cancelar um projeto.
  Pode-se forçar a redefiniçao de cronogramas e atrasar a entrega de um produto por meses ou mesmo anos.
  Atrasos como estes custam empregos!!

## Slide 3: Introduçao
A gerência de um grupo de teste oferece:
  Muita pressão
  Muita dor de cabeça
  Lidar com uma equipe inexperiente e mal paga
  E pouca glória!

## Slide 4: Introduçao
Porque a empresa ainda aguenta o gerente de testes e sua equipe?
  Você s fornecem uma maneira com boa relação custo benefício para aumentar a qualidade do produto

## Slide 5: Introduçao
Um grupo de teste bem gerenciado fornece:
  Competência: testadores especializados em testes. Eles treinam juntos e criticam de forma construtiva uns aos outros. Eles desenvolvem uma noção de profissionalismo: testar é o que eles fazem, e eles tentam ser os melhores naquilo.
  Tempo de teste: testadores devem testa. Seu cronograma pede que eles terminem de testar numa determinada data. Eles não vão se distrair ao contrário de programadores que fazem teste nas horas vagas.

## Slide 6: Introducao
  Independencia: Os testadores reportam ao gerente de testes e nao ao gerente do projeto. Se eles omitirem problemas importantes voce ficará sabendo. Se eles acharem vários problemas ou acharem problemas sérios no último minuto voce dará um aumento a eles. Eles podem se arriscar em fazer seu melhor trabalho, nao importa qual mal fique o gerente de projeto.

## Slide 7: O papel do Grupo de Teste
Controle de Qualidade: define e garante a aplicaçao de padroes.
Garantia de Qualidade: garante, de alguma forma, a qualidade do produto.
Servicos de Teste: fornecem um serviço técnico ao gerente de projeto (e consequentemente a empresa): eles acham e reportam problemas
Servicos de Desenvolvimento: grupos que fornecem uma variedade de serviços técnicos ao gerente de projeto, inclusive teste.

## Slide 8: Controle de Qualidade
Na teoria é um grupo forte
  Eles podem impedir que um produto seja entregue até que procedimentos sejam seguidos, padroes obedecidos, e problemas corrigidos.
Na verdade nem tanto
  Como esse grupo pode parar a produçao do software e atrapalhar todo o cronograma em geral o gerente de projeto responde prontamente a qualquer interrupçao. Muitas vezes indicando que o produto deve ser entregue mesmo assim...

## Slide 9: Garantia de Qualidade
Garantia de qualidade “garante” a qualidade. Nao se pode fazer isso com teste.
  Um programa ruim testado extensivamente, sai do outro lado como um programa ruim muito bem testado!!
  Um grupo de garantia de qualidade deve se envolver com todas as etapas de desenvolvimento.
  Deve introduzir padroes, procedimentos de revisao, treinamento, etc...
  A idéia é ajudar a empresa a previnir defeitos.
  Requer uma equipe “muito” experiente (credibilidade).

## Slide 10: Serviços de Teste
Fornece serviços de teste a Gerencia de Projeto
  Deve encontrar problemas, descreve-los cuidadosamente, e garantir que todos que devem saber a respeito fiquem sabendo.
  Nao tem autoridade para entregar ou recusar-se a entregar um produto.
  Voce descreve os problemas, o nível de teste feito até o momento, e sua estimativa da qualidade do programa. A gerencia de projeto decide.

## Slide 11: Serviços de Teste
Responsabilidades
  Seu grupo é responsável por entregar teste de alta qualidade, documentaçao de teste, e uma interpretaçao dos resultados dos testes.
  Tudo isso deve ser feito dentro do cronograma estimado.
Crescimento profissional?

## Slide 12: Serviços de Desenvolvimento
Mais responsabilidades que os Serviços de Teste:
  Seus objetivos incluem melhorar o produto, ajudar os desenvolvedores, fornecer espaço para que seus membros se desenvolvam profissionalmente.
    Teste, Depuraçao, Suporte técnico ao cliente (especialmente nas primeiras semanas após a entrega do produto), Ediçao de manuais, testes de usabilidade, avaliaçao comparativa de produtos, estudos de satisfaçao dos clientes, etc...

## Slide 13: Perguntas
Quais seriam as principais vantagens de se constituir um Grupo de Serviços de Desenvolvimento ao invés de um Grupo de Teste?
Qual a diferença entre um Grupo de Garantia de Qualidade e de um Grupo de Controle de Qualidade?

## Slide 14: Grupo de Teste
Em uma empresa que nao tem um grupo de teste o próprio programador é responsável pelo teste.
O que ocorre quando um grupo de teste é implantado?
  Os programadores podem relaxar e deixar alguns defeitos escaparem?
  Na verdade os programadores devem continuar responsáveis por testar seu próprio código e garantir sua estabilidade.
  Os programadores acham a grande maioria dos seus próprios defeitos.
  Eles entendem os aspectos internos do código melhor do que ninguém.

## Slide 15: Grupo de Teste
Programadores acham defeitos, o que fica mais barato
  Quanto antes um defeito é encontrado menos ele custa.
  O programador em geral nao precisa replicar seu teste para descobrir o que está errado.
  O programador nao precisa explicar o problema para ninguém (comunicaçao custa MUITO caro)
  O programador nao precisa perguntar para ninguém como o programa deveria funcionar, entao gastar tempo escrevendo um relatório de problemas, monitorar as respostas, imprimir resumos e relatórios de status.

## Slide 16: Grupo Independente de Teste
A empresa nao precisa lidar com os problemas e com os atritos políticos de se manter um grupo de teste
Em teoria um Grupo Independente de Teste seria:
  Constituido por testadores profissionais
  Independentes de qualquer pressao política interna
  Que poderia ser contratado para substituir um grupo interno de teste
  A literatura na área de teste promove fortemente essa abordagem.

## Slide 17: Grupo Independente de Teste
Alguns problemas:
  Agencias de teste sao menos “independentes” do que parecem.
    Eles nao tem uma garantia de trabalho com a empresa contratante. Eles querem continuar testanto o seu produto, e ganhar o contrato para testar o próximo. Muitas vezes estao mais proponsos a querer te agradar e passar por cima de alguns problemas do que um grupo de teste interno.

## Slide 18: Grupo Independente de Teste
  Os padroes da agencia contratada podem nao ser tao altos quanto os seus:
    Estao menos propensos a criticar o projeto do software, e mais propensos a concordar com um programa com projeto ruim é correto se ele atende as especificaçoes. Quem vai ajudar a melhorar o projeto se uma agencia externa faz o teste?
  Grupo inexperiente:
    Para cortar custos o grupo independente de teste pode ser formado por profissionais com pouca experiencia.

## Slide 19: Grupo Independente de Teste
  Agencias em geral nao tem conhecimento profundo do produto:
    Eles nao sabem, nao tanto quanto voce, como um produto como o seu deveria funcionar, ou quais benefícios ele deveria trazer aos clientes.
    Eles nao tem a mesma noçao de como os usuários reais do programa vao exercitar seus limites.

## Slide 20: Grupo Independente de Teste
Como usar?
  Podem fornecer um ponto de partida inicial para o seu grupo de teste
  Compre um plano de teste, casos de teste e sugestoes para continuar o trabalho
    A agencia vai alocar uma equipe mais experiente para fazer esse trabalho e vai cobrar por isso. Mas os resultados serao melhor aproveitados por sua própria equipe de teste
    Essa equipe tem uma visao mais ampla que a sua, e pode identificar problemas que a sua nao identificaria facilmente.
  Em último caso um membro de sua equipe deve acompanhar todo o trabalho realizado

## Slide 21: Cronograma
Como gerente de teste voce é responsável por uma parte do cronograma do projeto como um todo
  O cronograma do teste é difícil de ser estimado
    Depende do trabalho de outros
    Se a implementaçao atrasar o teste vai atrasar
    Se a codificaçao for ruim o teste pode demorar mais
    Se a interface for ruim o trabalho de teste é mais demorado

## Slide 22: Objetivos do Cronograma
Ser previsível
  O gerente de projeto precisa saber quais tarefas de teste devem ser realizadas e quanto tempo elas vao demorar.
Identifique pontos onde uma ajuda extra fará diferença
  Deixe claro onde um ajuda extra pode adiantar a atividade de teste. Se o gerente de projeto puder fazer o investimento ele saberá onde fazer.
Seja justo com a equipe
  Sempre se pode exigir um esforço extra dos funcionários para adiantar um projeto. Em geral essa abordagem diminui o moral, aumenta os abandonos de membros da equipe e reduz a qualidade por se lidar com uma equipe mais cansada.
Maximize produtividade
  As pessoas trabalham duro para cumprir objetivos que sao possíveis. Mas nao objetivos impossíveis!

## Slide 23: Medir Produtividade
Pode-se descobrir quanto tempo, em média, uma determinada tarefa ou processo demora.
Pode-se definir quantos problemas em média sao encontrados por dia a cada fase do projeto.
Pode-se saber se os seus investimento em melhorar a produtividade estao dando resultado.

## Slide 24: O que medir?
Média do número de ciclos de teste
Duraçao de um ciclo de teste
Problemas (defeitos) relatados por testador por dia
Paginas revisadas por hora
Número de mensagens de erro testadas por hora
Páginas de plano de teste escritas por hora

## Slide 25: Liste e Estime cada Tarefa
Faca uma lista de todas as tarefas necessárias para se testar o software
  Essa lista deve ser gerada em conjunto com toda a equipe de teste
  Detalhe cada tarefa e faca uma estimativa do tempo necessário para cumprir a tarefa
  Com essa lista várias decisões podem ser tomadas.

## Slide 26: Analisando a Lista
Pode-se decidir quais tarefas nao poderao ser cumpridas
Pode-se priorizar as outras
Quais devem ser feitas parcialmente
Algumas tarefas que devem ser feitas mais rapido (oportunidades para auxílio extra, ou automaçao de tarefas)
Pode-se discutir o cronograma proposto pelo gerente de projeto, com base na lista essencial de tarefas.

## Slide 27: Classificando
Classificando o projeto em termos de complexidade e confiabilidade
Classificando as tarefas em fixas ou recorrentes (ciclos de teste)

## Slide 28: Contratando pessoal
Bons programadores nao sao necessariamente bons testadores
Integridade e aderencia a qualidade
Referencia empírica e nao teórica. O testador nao deve acreditar em nada (dito ou escrito) ele deve ter a necessidade de verificar com os proprios olhos.
Educacao
Alguma base de programacao

## Slide 29: Contratando Pessoal
Experiencia com vários computadores e vários pacotes de programas
Comunicaçao verbal e escrita
Bom em chutar possíveis classes de defeitos
Bom em cumprir cronogramas
Observador, cuidadoso, paciente, detalhista

## Slide 30: Moral
Reconheça um bom trabalho, em particular e em público
Observe os detalhes do trabalho e reconheca qualidade:
  Atitude diplomática, achou um defeito interessante, relatório de problemas bem escrito, trabalhou horas-extra para cumprir cronograma, usa criatividade para resover problemas, etc...